附录4

全椒县非煤矿山安全专项整治

三年行动实施方案

为加强非煤矿山安全专项整治，根据《滁州市非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》和《全椒县安全生产委员会办公室关于编制全椒县安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》（全安办〔2020〕14号）要求，制定本实施方案。

一、工作目标

通过三年整治行动，完善和落实重在从根本上消除非煤矿山事故隐患的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。非煤矿山在线监测预警系统全面建成运行；建立完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”和风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”安全防控体系，切实防范化解安全风险，有效遏制较大及以上生产安全事故，提高非煤矿山安全生产整体水平。

二、主要任务

（一）强化安全生产源头治理。

1、严格安全准入门槛。按照《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》等有关规定，严格执行非煤矿山主要矿种最低建设规模和最低服务年限标准，切实提高非煤矿山规模化水平。

2、严格设计审查和安全生产许可证管理。按照法规和相关规定的审查权限，依法依规履行初步设计、安全设施设计审查工作。加强对非煤矿山建设项目主体工程、安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查，凡不符合相关程序和要求的，一律不准办理安全生产许可证初审意见；对于不具备安全生产条件的非煤矿山，依法暂扣安全生产许可证，对未按期整改或者整改后仍不具备法定安全生产条件的，依法申请上级部门予以吊销；安全生产许可证到期未申请延期或者申请延期、经审查不具备安全生产条件的非煤矿山，依法申请上级部门予以注销。

3、积极推进非煤矿山标准化建设提升行动。贯彻非煤矿山行业高质量发展理念，按照《关于开展非煤矿山标准化建设提升行动的通知》（皖经信非煤函〔2020〕143号）要求，将资源开发利用、生态环境保护、安全生产、科技创新、矿地和谐工作一体统筹推进，大力推进标准化建设提升行动，着力提升非煤矿山基础能力和现代化水平，提高企业竞争力。

（二）大力提升安全生产保障能力和水平。

1、严格落实企业安全生产主体责任。推动非煤矿山企业健全完善全员安全生产责任制。针对金属非金属矿山、尾矿库等企业不同特点，制定企业法定代表人、实际控制人、分管负责人、班子其他成员、安全管理人员、现场作业人员等所有岗位人员安全生产责任清单，建立层层负责、人人有责、各负其责的安全生产工作体系。依据市安委会考核问责工作机制规定，以问题为导向，以责任为抓手，对照其岗位责任清单，实施照单问责，切实推动企业各方安全生产责任落实到位。

2、建立完善以“双重预防机制”和“六项机制”为重点的安全防控体系。根据非煤矿山安全风险分级管控工作指南，指导企业全面开展安全风险辨识评估，形成安全风险清单，制订完善安全风险管控措施，明确责任部门和责任人，严密管控安全风险。建立完善安全风险公告制度，在重点区域设置安全风险公告栏，制作发放岗位安全风险告知卡。督促企业强化安全风险管控措施落实，进一步完善隐患排查治理制度，完善隐患排查治理工作流程，实现隐患排查、登记、治理、报告、销号闭环管理。建立完善企业“双重预防机制”信息系统，并与应急管理部门信息平台联网。进一步夯实企业“六项机制”建设，强化安全风险管控。

3、积极推进安全生产标准化工作。根据修订的金属非金属地下矿山、露天矿山等安全生产标准化评分办法，进一步完善评审制度，增强安全生产标准化建设的规范性、科学性。实施分级分类管理，加强动态抽查，发现达不到要求的及时撤销其安全生产标准化等级。鼓励企业加强安全生产基础建设，健全标准化达标体系，促进达标升级，提高企业安全管理水平。

4、大力提升企业从业人员安全技能。依托我市已建成的实训考试基地，严格主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力考核发证。强化特种作业人员安全技能培训考试，考试不合格不得上岗。加强企业全员安全培训情况监督检查，加大对主要负责人、安全管理人员依法履职能力和从业人员安全素质的抽查与执法力度，促进安全培训规范到位。

5、大力推广先进适用技术装备。深入推进金属非金属地下矿山“机械化换人、自动化减人”工作，不断推进全椒海螺水泥有限责任公司露天矿山企业“信息化、智能化”建设，实现科技强安，提高企业本质安全水平。

（三）严厉打击违法违规行为。

将打击非煤矿山安全生产违法违规行为工作贯穿安全生产专项整治三年行动全过程，同步推进实施。重点打击整治以下突出问题和违法违规行为：

1、建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续组织生产的。

3、安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。

4.主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。

5、未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、落实不到位。

6、不按批准的初步设计、安全设施设计建设、生产；“超能力、超强度、超定员”组织生产；未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。

7、使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验。

8、外包工程安全管理不规范，以包代管。

9、应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。

10、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》中规定的重大安全隐患。

三、时间安排

从2020年4月至2022年12月底，分四个阶段进行。

（一）动员部署（2020年5月至6月）。按照总体安排和本方案要求，有关镇、部门根据本辖区、本部门、本企业实际，制定细化非煤矿山安全生产专项整治三年行动实施方案，做好宣传发动和安排部署。

（二）排查整治（2020年6月至12月）。在企业全面自查的基础上，有关镇、部门对本辖区内、本领域、本企业非煤矿山安全风险和问题隐患进行评估和排查，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表路线图，明确整改责任单位和整改要求，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，整治工作取得初步成效。

（三）集中攻坚（2021年）。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过现场推进会、推广有关地方和标杆企业的经验等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，整治工作取得明显成效。

（四）巩固提升（2022年）。深入分析非煤矿山安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的对策建议，认真总结全县非煤矿山安全生产专项整治三年行动，着力将党的十八大以来安全生产重要理论和实践创新转化为制度规范。

有关镇、行业监管部门及相关部门要总结形成本专项整治年度工作报告和三年行动报告，并于每年年底前报县安委会办公室。

四、保障措施

（一）强化组织领导。行业监管部门要将非煤矿山安全生产专项整治作为重点内容，统筹推进。牵头部门要积极会同相关部门定期分析整治过程中突出矛盾问题，研究完善针对性整治措施，确保完成三年行动目标任务。

（二）严格监管执法。采取部门联合执法，依法严肃查处违法违规行为。矿山企业根据非煤矿山安全风险分级监管办法，综合评估确定每座非煤矿山风险等级，在执法检查频次、执法检查内容等方面实施差异化监管。对存在安全生产失信行为的企业，实施联合惩戒。结合“放管服”改革，既依法严格执法，又要避免简单化、“一刀切”；对安全生产基础薄弱的矿山企业“开小灶”，组织专家进行精准指导服务。

（三）严肃责任追究。有关镇、行业监管部门及相关部门要对照标准要求，将非煤矿山安全生产专项整治抓实抓细抓到位；要定期调度专项整治工作进度，及时协调解决整治工作中存在的主要问题，对责任落实不到位、工作开展不得力、不能按期完成任务的地区和企业，要强化约谈警示、通报曝光、考核问责等措施。调动社会公众和企业员工广泛参与专项整治的积极性，推动全县非煤矿山安全生产专项整治工作取得实实在在的成效。