二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目

选 取 文 件

选取人 ：安徽省滁州市全椒县二郎口镇赤镇村村民委员会（盖章）

选取代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司（盖章）

发  布  日 期：       二〇二三年十月

选取文件目录

第一章   选取公告………………………………………………………2

第二章   选取须知

A、被选取须知前附表……………………………………………………………3

1、总  则………………………………………………………………………4

2、选取文件……………………………………………………………………5

3、控制价的编制………………………………………………………………5

4、被选取文件的编制……………………………………………………………6

5、被选取文件的密封和递交……………………………………………………6

6、开标、定标  ………………………………………………………………6

7、合同授予  …………………………………………………………………8

第三章  选取办法 ……………………………………………………………8

第四章   合同条款

1、协议书格式 ………………………………………………………………9

2、通用条款 …………………………………………………………………10

3、专用条款 …………………………………………………………………11

第五章  技术规范、设计文件  ……………………………………………12

第六章   被选取文件格式

1、资信证明文件……………………………………………………………13

2、商务选取……………………………………………………………………15

- 选取公告

| 工程名称 | 二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 全椒县二郎口镇赤镇村 |
| 选取单位 | 安徽省滁州市全椒县二郎口镇赤镇村村民委员会 |
| 选取方式 | 公开选取 |
| 投标资质要求 | 企业资质：具有独立法人水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的企业； 2、项目负责人要求具有独立法人水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的企业；； 3、本项目只接受在全椒县注册的企业参与投标； 4、本次选取 不接受 联合体投标； 5、严禁挂靠、围标、串标，如投标人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由投标人自行承担。 |
| 工程概况 | 二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目主要内容包括拆旧地块45（二郎口镇赤镇村瓦屋刘组1）、拆旧地块46（二郎口镇赤镇村瓦屋刘组2）等，具体详见工程量清单。 |
| 工程规模 | 约89986.20元。本工程下浮10%，最高限价81237.58元。 |
| 选取公告发布时间 | 2023年10月23日 |
| 递交投标文件的截止时间 | 2023年10月27日15时30分前 |
| 开标时间 | 2023年10月27日15时30分 |
| 开标地点 | 全椒县二郎口镇赤镇村村民委员会会议室 |
| 工期要求 | 15个日历天，每推迟一天罚款1000元/天。 |
| 标段划分 | 一个标段。 |
| 评标办法 | 最低价法（详见选取文件） |
| 支付方式 | 工程完工验收合格并通过审计后，支付工程审计价款的97%，剩余3%为工程质量保证金，自工程通过完工验收之日起一年后一次性支付（无息）。 |
| 投标保证金数额 | 2000元（开标结束后投标保证金现场退还。） |
| 联系方式 | 选取人：安徽省滁州市全椒县二郎口镇赤镇村村民委员会 联系人：费书记 电话：18949771234 选取代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司 联系人：陈敏 电话：18155095119 |

# 第二章  被选取须知

# A、选取须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目 建设地点：全椒县二郎口镇赤镇村 建设规模：详见工程量清单计价编制说明。 |
| 2 | 选取范围 | 二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目主要内容包括拆旧地块45（二郎口镇赤镇村瓦屋刘组1）、拆旧地块46（二郎口镇赤镇村瓦屋刘组2）等，具体详见工程量清单。 |
| 3 | 工期要求 | 不高于15个日历天 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 选取人资质 等级要求 | 1、被选取人资质要求：具有独立法人水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的企业； 2、项目负责人要求：项目负责人具有水利水电工程贰级及以上资质的注册建造师； |
| 6 | 选取文件 份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 选取保证金 | 选取保证金数额 :2000元。（(开标时投标人需带2000元现金至开标现场，没中标的投标单位的保证金在开标结束后无息退还。） |
| 8 | 履约保证金 | 数额：中签总价*2%。 退还时间：工程完工并验收合格交付使用后一个月内无息退还。 |
| 9 | 被选取文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽万千工程项目管理有限公司 时 间： 2023年10月27日15时30分前（北京时间） 地 点： 全椒县二郎口镇赤镇村会议室 |
| 10 | 开 标 | 开标时间： 2023年10月27日15时30分前（北京时间） 开标地点： 全椒县二郎口镇赤镇村会议室 |
| 11 | 授权委托人 | 授权委托人应携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议。 |
| 12 | 中签价 | 最低价法（详见评标办法） |
| 13 | 付款方式 | 工程完工验收合格并通过审计后，支付工程审计价款的97%，剩余3%为工程质量保证金，自工程通过完工验收之日起一年后一次性支付（无息）。 |
| 14 | 选取代理费 | 本工程选取代理费1500元、清单编制费1000元。被选取人在被选取报价时应考虑上述费用，由中签单位在领取中签通知书时一次性支付。 |

# 一、总  则

# 1.    工程概况

1.1   工程名称：二郎口镇赤镇村瓦屋刘组土地复垦项目

工程地址：全椒县二郎口镇赤镇村

建设单位：安徽省滁州市全椒县二郎口镇赤镇村村民委员会

1.2   本工程控制价：89986.20元。

1.3   现场条件：

①施工场地：   已具备    ； ②施工用水、电：    已通（费用自理）   ；

③场内外道路：    已通      。

# 2.    选取范围

# 2.1  详见工程量清单计价编制说明。

# 2.2  被选取人请自行前往现场实地考察，一旦中签，必须达到选取人的要求，选取人不再为此另外支付任何费用，中签人也不得以任何理由追加费用。

# 3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全）  。

# 4.    工期要求

4.1   要求工期：不高于15个日历天

# 5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

# 6.    被选取人资质等级要求

6.1、被选取人资质要求：具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的企业；

6.2、项目负责人要求：拟委任项目负责人具有水利水电工程贰级及以上资格的注册建造师；

6.3、本次选取 不接受 联合体被选取。

6.4、严禁挂靠、围标、串标，如被选取人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由被选取人自行承担。

# 7.    资金来源

7.1   资金来源：财政资金  。

# 8.    标段划分

8.1   该工程划分：                 一个标段。

# 9.    选取方式

9.1   本工程选取方式：公开选取  。

# 10.   计价方式

10.1  本工程合同计价方式：  固定单价   。

# 11.  评标办法

11.1  本工程评标办法：最低价法 。（详见第三章评选办法）

# 二、选取文件

# 12.   选取文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本选取文件。

# 13.   选取文件的组成

13.1  选取文件包括内容：

第一章  选取公告

第二章  选取须知

第三章  选取办法

第四章  合同条款

第五章  技术规范和设计文件

第六章  被选取文件格式

13.2  除13.1内容外，选取答疑亦为选取文件的组成部分，对选取人和被选取人起约束作用。

14.   踏勘现场

14.1被选取人自行对工程现场及周围环境对照选取文件和图纸进行详尽仔细踏勘，以便被选取人获取有关编制被选取文件和签署合同所涉及现场的资料。被选取报价时对隐蔽工程施工中发生的不可预见风险因素要充分考虑。被选取人承担踏勘现场所发生的自身费用和风险。

14.2被选取人如发现工程量清单中有缺漏项的、工程量少计算的、计算有误的，可以在答疑截止时间前提出，中签后将不在调整，视作对建设单位优惠。

三、控制价的编制

15 工程预算造价（即控制价）的编制依据

1、由“安徽同绘家园土地信息技术有限公司”提供的设计图纸；

2、皖水建【2008】139号、皖水建【2014】59号、皖水建函【2016】1105号、皖水建函【2018】258号；

3、《水利建筑工程预算定额》（2002年部颁）；

4、《水利工程施工机械台时费定额》（2002年部颁）；

5、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总【2002】116号文）；

6、《水利工程概预算补充规定》（水利部水总【2005】389号文）；

7、《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》（皖水建【2008】139号文）；

8、水利定额无相应子目的项目，套用类似定额；

9、本工程招标文件及国家现行相关规范；

10、省、市截止至2023年10月的有关政策文件。

15.1最高限价：本工程下浮10%，最高限价=控制价*（1-下浮率）+（代理费+清单编制费）*下浮率=89986.20*（1-10%）+（1500+1000）*10%=81237.58元。

各被选取人的报价不得高于最高限价（含等于），否则作为无效标处理。

备注：选取代理费、清单编制费上述费用由中签单位在领取中签通知书时一次性支付。

四、被选取文件的编制

# 16.   被选取文件的组成

16.1  被选取文件由资信证明文件、商务标部分组成

16.2资信证明文件（由以下材料的复印件加盖被选取单位公章）

1）法定代表人证明和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）复印件；（格式见附件1）

2）营业执照副本复印件；

3）企业资质证书复印件；

4）企业安全生产许可证复印件

5）建造师注册证书复印件

6）建造师安全生产考核合格证书复印件

7）被选取人认为需要提供的其他资料（如有）。

16.3  商务选取

1）法定代表人身份证复印件或委托代理人授权委托书及委托代理人身份证复印件；（格式见附件1）

2）被选取函；（格式见附件2）

3）诚信被选取承诺书；（格式见附件3）

4）工程量清单报价书

5）被选取人认为需要提供的其他资料（如有）。

# 五、被选取文件的密封和递交

# 17.   被选取文件的份数和签署

17.1  被选取文件一式 三 份，其中正本 一 份，副本 二 份。

17.2  被选取文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在被选取文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  商务标中的授权书、被选取函等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

# 18.   被选取文件的装订、密封和标记

18.1被选取人应当将资信证明文件和商务标的正本、副本密封于同一密封袋内。

18.2在被选取文件密封袋上应写明被选取人名称和地址；注明下列识别标志：选取工程名称。

# 六、开标和定标

# 19.   开标

19.1  开标的时间和地点

19.1.1选取人按被选取须知前附表有关规定的时间和地点公开开标。

19.1.2参与开标的监督部门包括：有关部门。

19.1.3对参加开标的被选取人的要求

19.1.3.1 被选取人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议。被选取人在开标时必须携带下列证件的原件，以供资格审查，否则，该被选取人的被选取文件将被拒绝。

法定代表人身份证或法人授权委托书和委托代理人身份证（须提供原件）；

对于被选取申请人法定代表人（或委托代理人）未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上证件原件的被选取申请人，该被选取人的被选取文件将被拒绝。（手持或封入被选取文件袋中均视为携带）。只有通过资格审查的被选取人才能进入下一步的开标程序。

19.2 开标程序

①开标会议由选取代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司  主持；

②选取人对各被选取人的授权委托人到场情况进行确认；

③选取人对资信证明材料复印件进行评审并宣布合格的名单；

④当众拆封商务标，宣读被选取人名称、被选取报价和被选取文件的其他主要内容；

⑤由选取人宣布中签候选人；

⑥安徽万千工程项目管理有限公司   对开标过程进行记录，并存档备查。

# 20.   无效被选取文件

20.1  被选取文件出现下列情形之一的，被选取文件按无效被选取处理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按选取文件要求密封的；

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

未按选取文件要求提交被选取保证金的；

工期或质量不符合招件要求的；

法律、法规、规章和选取文件规定的其他废标情形。

21.   定标

21.1  中签候选人和中签人的确定

21.1.1中签候选人和中签人的确定原则及方法按本选取文件第三章评标办法中规定执行。

# 七、合同的授予

# 22.   合同协议书的签订

22.1  选取人与中签人将于确定中签人之日3天内，按照选取文件和中签人的被选取文件订立书面工程施工合同。否则没收其被选取保证金。

22.2  中签人应当按照合同约定履行义务，完成中签项目施工，不得将中签项目施工转让（转包）给他人。

22.3 若中签人不能按本须知有关规定执行，选取人将有充分的理由取消中签资格，并没收其被选取保证金，给选取人造成的损失超过被选取担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 评选办法

1． 本工程评标办法：最低价法。

2.  被选取人的报价不得高于本次选取的最高限价（含等于）；被选取报价超过最高限价的其被选取文件按无效标处理。

3． 本工程报价为工程总价（含税），不符合此规定的按无效标处理。

4． 最高限价：本工程下浮10%，最高限价=控制价*（1-下浮率）+（代理费+清单编制费）*下浮率=89986.20*（1-10%）+（1500+1000）*10%=81237.58元。

各被选取人的报价不得高于最高限价（含等于），否则作为无效标处理。

5.  评标顺序：先资格审查，再开商务标；

6.  商务标有下列情形之一的，其被选取文件无效

6.1法定代表人证书复印件或法定代表人授权委托书原件无法定代表人签字和加盖公章的；

6.2商务标未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.3被选取报价高于最高限价的；

6.4因被选取人原因造成标书无法识别的；

6.5被选取文件未能完全响应选取文件技术要求的；

6.6有关维保服务不能满足选取文件要求的；

6.7法律、法规、规章和选取文件规定的其他废标情形。

- 依据评标办法的规定，确定有效被选取报价的最低价为第一中签候选人，次低的为第二中签候选人，以此类推。若在开标时最低报价出现二个或二个以上时，由选取人现场抽签确定第一中签候选人。

第四章  合同条款

一、协议书格式

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围按             提供的本工程施工内容和本工程工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

开工日期：2023年   月   日

竣工日期  2023年   月   日

合同工期总日历天数     日

四、质量标准

工程质量标准：  符合国家质量验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：                元（人民币）

￥：                       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中签通知书

3、被选取书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、工程量清单

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年   月   日

合同订立地点：

本合同双方约定：       后生效。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：        建设行政主管部门登记备案

经办人：     年    月    日        经办人            年    月    日

二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分专用条款（格式）。

# 1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款                             。

1.2工程款(进度款)支付：工程完工验收合格并通过审计后，支付工程审计价款的

97%，剩余3%为工程质量保证金，自工程通过完工验收之日起一年后一次性支付（无息）。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

# 2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价合同确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干

2.3风险范围以外合同价款调整方法详见：3、合同补充条款。

2.4工程结算价=中签价±工程量变更×控制价中的综合单价×（1-所投优惠率）±新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价×（1-所投优惠率）±施工技术措施费调整±合理工程索赔±暂定价调整-预留金。

2.5在合同工期内，除税金外，国家政策性调整一律不予调整。

# 3．  工期延误

3.1工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

督促施工单位采用突击方法赶工期；

按拖延工期每天 1000元罚款，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；

4． 本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

第五章  技术规范和设计文件

1、由“安徽同绘家园土地信息技术有限公司”提供的设计图纸；

2、皖水建【2008】139号、皖水建【2014】59号、皖水建函【2016】1105号、皖水建函【2018】258号；

3、《水利建筑工程预算定额》（2002年部颁）；

4、《水利工程施工机械台时费定额》（2002年部颁）；

5、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总【2002】116号文）；

6、《水利工程概预算补充规定》（水利部水总【2005】389号文）；

7、《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》（皖水建【2008】139号文）；

8、水利定额无相应子目的项目，套用类似定额；

9、本工程招标文件及国家现行相关规范；

10、省、市截止至2023年10月的有关政策文件。

# 程量、材料价格及取费

1、材料价格采用《滁州工程造价信息》（2023年第9期）全椒县部分，全椒县没有的按滁州市部分，信息价没有的材料按照市场询价列入。

# 2、措施项目费用：安全文明施工措施费按建安费的2%编列，临时工程按建安费的1.5%编列,投标单位综合考虑，结算不予调整，总价承包，专款专用。

# 3、其他直接费、现场经费、间接费、企业利润均执行皖水建函【2018】258号规定。

第六章   被选取文件格式

正/副本

封面

项目

选  取  文  件

（资信证明文件）

被选取人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托人：                  （签字或盖章）

日     期：   2023 年     月     日

被选取文件一：资信证明文件目录

1）法定代表人证明和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）复印件；

2）营业执照副本复印件；

3）企业资质证书复印件；

4）企业安全生产许可证复印件；

5）建造师注册证书复印件；

6）建造师安全生产考核合格证书复印件；

7）被选取人认为需要提供的其他资料（如有）

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

被选取人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （被选取人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

被选取人：                 （签章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （被选取人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）选取文件，全权处理与该项目被选取、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

被选取人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

年    月    日

（开标现场需手持本授权委托书并加盖红章）

正/副本

封面

项目

选  取  文  件

（商务选取）

被选取人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托人：                  （签字或盖章）

日     期：   2023  年     月     日

被选取文件二：商务标目录

1）法定代表人身份证复印件或委托代理人授权委托书及委托代理人身份证复印件；（格式见附件1）

2）被选取函；（格式见附件2）

3）诚信被选取承诺书；（格式见附件3）

4）工程量清单报价书

5）被选取人认为需要提供的其他资料（如有）。

# 附件2

# 被选取函

致：        （选取人）

1、根据你方选取工程                 的选取文件，遵照《中华人民共和国选取被选取法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述选取文件的被选取须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的被选取总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部选取文件及有关附件，承诺选取文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中签，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照选取人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、随本被选取书，我方同时按照选取文件的要求提交       万元的被选取保证金。如果我方在本被选取书有效期内撤回被选取书，或在中签通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收被选取保证金，并另选中签单位。

5、如果我方中签我方将按照选取文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6．                 （其他补充说明）。

被选取人：                         （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：          年         月

附件3

诚信被选取承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的被选取；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠被选取，不以他人名义被选取或者以其他方式弄虚作假，骗取中签；

四、不与其他被选取人相互串通被选取报价，不排挤其他被选取人的公平竞争、损害选取人的合法权益；

五、不与选取人、选取代理机构或其他被选取人串通被选取，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的被选取资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制被选取资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中签后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中签之后，按照被选取文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次被选取中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中签，保证中签的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中签项目（以发放中签通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中签资格、被选取保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中签候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中签资格、被选取保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在被选取过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中签，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是被选取截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消被选取或者中签资格、记入不良行为记录、被选取保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给选取人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

被选取人（盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：    年     月     日