**关于印发《2020年全椒县“企业登云”**

**行动实施方案》的通知**

县各通讯公司、规模以上企业：

经研究，现将《2020年全椒县“企业登云”行动实施方案》印发给你们，请根据企业具体情况，认真研究，按照本实施方案完成企业登云工作。

全椒县经济和信息化局

2020年7月 28日

**2020年全椒县“企业登云”行动实施方案**

为进一步贯彻落实省经信厅《皖企登云行动计划(2018-2020年)》（皖经信推〔2018〕142号）、市经信局《关于进一步推进“皖企登云”工作的通知》要求，加速企业向数字化、网络化、智能化转型，推动企业与云资源深度对接，带动企业普遍“登云”，实现云计算等新一代信息技术在企业的广泛和深度应用，逐步实现企业业务系统全面向“云”端迁移，降本增效，催生数字经济发展新动能，促进我县经济转型升级，特制定本实施方案。

**一、总体目标**

2020年度新增60家企业登云的目标任务（登云产品及目标任务分解见附件），企业“登云”意识和积极性普遍增强，有需求的规模以上企业全面实现“企业登云” 。

**二、推进原则和实施步骤**

**（一）推进原则**

**1.政府引导、企业主体。**发挥政府的引导作用和企业的主体作用，发挥云平台服务商的主导牵引作用和云应用服务商的服务支撑作用，推动行动方案的实施。县经信局会同县基础电信运营商根据企业登云需求情况向企业推荐云服务商，云平台服务商引导帮助企业做好企业上云工作。

**2.推进应用、促进转型。** 推动“企业登云”与具体的信息化应用相结合，针对企业在行业、规模、需求等方面的差异，制定差异化的“企业登云”策略（主推云产品：云主机、企业云盘）。促进企业向“互联网+”转型相结合，通过登云提高企业信息化水平和综合竞争力。

**（二）实施步骤**

**1.宣传发动阶段（2020年8月-2020年9月上旬）：**摸排我县“企业登云”情况，会同基础电信运营商制定“企业登云”推进策略和政策措施，联合云平台服务商、邀请资深专家，对企业开展信息化相关业务培训暨召开5G网络建设推进大会。

**2.初步实施阶段(2020年9月中旬-2020年11月中旬)：**与基础电信运营商协同配合，重点帮扶尚未使用云服务的企业,主动上门提供基础云服务，全面推进“企业登云”工作，确保在2020年12月底前实现60家企业登云。

**3.示范培育和推广阶段(2020年11月下旬-2020年12月)：**围绕重点行业，筛选一批企业开展示范培育，由云平台服务商开展点对点服务，通过“移动化”改造、“互联网化”升级、“智能化”提升等途径逐步实现云计算深度应用。并及时总结经验，选择一批登云试点示范企业对其成功经验加以推广。到2020年底，有需求的规模以上企业全面实现“企业登云” 。

三、保障措施

**（一）加强组织领导。**加强组织领导和服务保障，会同基础电信运营商或云平台服务商建立相应的推进机制，研究制订行动计划，加大工作力度，落实工作任务，有序推进“企业登云”。

**（二）强化工作调度。**制定相关激励措施，将“企业登云”情况与享受相关政策相结合。对企业登云过程中遇到的重要问题及时予以协调解决。

**（三）做好宣传引导。**利用各类媒体，宣传建设活动的内容、意义及成功案例，提升企业参与热情。对于成熟的“云产品”专区，组织企业参观体验。

**（四）加强安全保障。**按照《网络安全法》、《工业控制系统信息安全防护指南》及网络信息安全相关国家标准要求，督促云平台加强安全专业化服务队伍建设，加强云平台安全防护和数据安全保护，保障企业“登云”信息安全。对发生信息安全事故、或者未通过安全评测的云平台及产品，取消其在本地运行的资质。支持相关云服务机构研发安全软硬件技术产品，并宣传推广应用。

**附件：**

**1、“登云”服务商参考**

**2、“登云”内容参考**

**附件1**

“登云”服务商参考

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓 名 | 联系方式 | 备 注 |
| 全椒电信公司 | 鲁 军 | 15305504017 | 主推：云主机、云安全 |
| 全椒移动公司 | 贲宗辉 | 15955051250 | 主推：企业云盘、云主机 |
| 全椒联通公司 | 李厚之 | 18609609657 | 主推：云计算、云备份 |